Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo del SG-PSG está formado por Nicolás Olave, Cristóbal Soto y Antonio Venegas. El proyecto es el sistema de gestión del taller mecánico interno. Hasta esta Fase 2 las actividades van cerrando en los plazos de la carta Gantt. Se completó la definición del proyecto: acta de constitución, planilla de requerimientos, ERS, casos de uso extendidos y matriz RACI. En diseño se elaboró el documento de arquitectura, el proceso de negocio TO-BE, el diccionario de datos, el modelo Firestore, la matriz de riesgos y los diagramas de casos de uso, clases, datos, secuencias y componentes. El objetivo se mantiene: digitalizar la orden de trabajo, asociarla al vehículo y dejar trazabilidad y KPI. Respecto de una versión anterior del mismo proyecto se ajustó el alcance. El jefe de taller usa el sistema, el conductor no tiene login y firma la ficha en papel, y la bitácora queda registrada sin edición ni borrado. No se incluye inventario, ERP ni una API propia. La persistencia es Firebase. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hay ajuste del objetivo general. Se precisa el alcance frente a la versión anterior: roles administrador, supervisor, técnico y usuario pendiente; seis estados de la orden de trabajo; bitácora solo de alta. Fuera de alcance quedan la aplicación del conductor, la bodega de repuestos y la facturación. |
| Metodología | Se mantiene el trabajo por entregable definido en la RACI. El ajuste metodológico es usar Firebase en lugar de una API con base relacional, que era el camino de la versión anterior. El modelo de datos es documental y el diccionario se usa como referencia común de nombres. |
| Evidencias de avance | Evidencias de este avance, una por integrante: Nicolás Olave: documento de arquitectura y diagramas de apoyo (casos de uso, clases, secuencias y componentes). Cristóbal Soto: proceso de negocio TO-BE con los seis estados y casos de uso extendidos. Antonio Venegas: diccionario de datos, modelo Firestore y matriz de riesgos. En conjunto muestran que el diseño de la fase está cerrado y que los documentos de la versión anterior se ajustaron al alcance actual. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Requisitos | Acta, planilla de requerimientos y ERS | Plantillas de la asignatura, reuniones de equipo | 2 semanas | Nicolás Olave | Base para el resto de los entregables. | Completado | Se actualizó el alcance respecto de la versión anterior. |
| Requisitos | Casos de uso extendidos | ERS, planilla de requerimientos | 2 semanas | Cristóbal Soto | La numeración de la versión anterior no servía para esta fase. | Completado | Se usa la numeración CU001–CU019. |
| Proceso de negocio | BPMN TO-BE | Bizagi, casos de uso | 2 semanas | Cristóbal Soto | La versión anterior no mostraba el ciclo de estados. | Ajustada | Se dejó el flujo de los seis estados y la vuelta por repuesto. |
| Arquitectura | Documento de arquitectura y diagramas | ERS, diccionario, plantilla DAS | 3 semanas | Nicolás Olave | Había diagramas de la versión anterior con otros actores. | Completado | Stack Firebase. Roles administrador, supervisor, técnico y usuario. |
| Modelado de datos | Diccionario de datos y modelo Firestore | ERS, casos de uso | 2 semanas | Antonio Venegas | Había nombres distintos en documentos anteriores. | Completado | Bitácora en comentarios_ot y OT en ordenes_trabajo. Patente como identificador. |
| Gestión de riesgos | Matriz de riesgos | Acta, ERS | 1 semana | Antonio Venegas | La cuota del plan y la bitácora inmutable condicionan el diseño. | Completado | Sin cambio de responsable. |
| Coordinación | Matriz RACI | Acta, entregables de la fase | 1 semana | Nicolás Olave | Separa los entregables para no rehacer el mismo documento. | Completado | Sin redistribución. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan: Facilitó tener más comunicación en grupo, ya que nos ayudó a resolver dudas entre nosotros y llegar con preguntas más concretas al docente, lo cual nos ayudó a tener menos bloqueos a la hora de desarrollar nuestras tareas que definimos en el RACI. Dificultó que varios documentos ya existían, de una versión anterior del mismo proyecto, y hubo que ajustarlos a lo que pide esta fase. No fue un incumplimiento de la carta Gantt: las actividades van terminando en sus plazos. Cómo se enfrentó: se contrastaron los diagramas con el diccionario y con los casos de uso de esta fase. Se corrigieron nombres y el proceso TO-BE, sin cambiar el objetivo del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó el proceso TO-BE para mostrar los seis estados de la orden de trabajo. La versión anterior no los tenía. Se ajustó el nombre de firebase a servicio firebase en el diagrama de caso de uso general. Se ajustó la arquitectura a Firebase y se descartó la API con base relacional de la versión anterior. Se sacó del alcance el inventario de repuestos y la aplicación del conductor. El conductor entrega el vehículo y firma la ficha; no tiene usuario. No se eliminó ninguna actividad de la carta Gantt de esta fase ni se redistribuyeron responsables.

Actividades que no se han iniciado o están retrasadas: No hay actividades de esta fase en retraso ni sin iniciar. Definición, casos de uso, arquitectura, proceso de negocio, diccionario, modelo y riesgos están cerrados o terminando en el plazo. El desarrollo de pantallas corresponde a la etapa siguiente del plan, no a un atraso de la actual.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.